Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano | | |
| Data | 3/10/25 | | |
| Mattino | 8:20-11:35 | Pomeriggio | 12:30-15:45 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Creazione dei metodi di comunicazione e lavoro dal server agli schemi sul DB, creato le pagine con struttura base di visualizzazione dei quiz e delle domande dei quiz e creato domande ed un quiz sul DB |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problema di visualizzazione della lista di quiz, risolto con cambiamento da res.json() a res.render() per renderizzare bene il contenuto e correzione di sintassi nel file template engine della visualizzazione, problema con la visualizzazione delle domande del quiz singolo, problema non ancora risolto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in anticipo |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Risolvere il problema della visualizzazione delle domande ed iniziare con la autenticazione dell’admin |