Diario di lavoro

| Luogo | SAM Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 19.09.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Finito lo Use Case, finita la pianificazione del Gantt e iniziato a guardare la documentazioni di Node.JS, Express e MongoDB

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Problemi con il programma Gantt Project e Microsoft Project per la pianificazione dei lavori da svolgere nelle date giuste e problema per mettere il Gantt nel formato delle ore, grazie all’aiuto della prof sono riuscito a trovare una soluzione accettabile per il formato del diagramma.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In pari con la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Inizio dello sviluppo, principalmente inizio della creazione del DB su cui verranno salvati i quiz e le domande.