Diario di lavoro

| Luogo | SAM Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 31.10.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20-11:35 | Pomeriggio | 12:30-15:45 |

Lavori svolti

Finito di modificare lo stile di tutte le pagine del sito usando CSS puro

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Un problema di un controllo nella pagina del risultato di un quiz, semplicemente mancava un helper per controllare se il risultato ottenuto nel quiz era più alto di un tot per poi mostrare un ascritta di congratulazioni all’utente

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Secondo il gantt la io dovevo finire il 17.10.25, quindi d’ora in poi sono in ritardo rispetto la pianificazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Possibilmente creare un sistema di classifica dove l’utente a fine quiz può mettere il proprio nome e poi verrà mostrata la classifica di utenti di quel quiz e forse ultimare i test.