Diario di lavoro

| Luogo | SAM Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 14.11.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20-11:35 | Pomeriggio | 12:30-15:45 |

Lavori svolti

Continuato la documentazione facendo la parte di descrizione degli oggetti usati (capitolo 2) e risolto qualche piccolo bug nel programma.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nella Dashboard dell’amministratore se un quiz creato aveva troppe domande, gli ID andavano in overflow dalla box del quiz, risolto creando una classe CSS per i suddetti id che li mette in un altro contenitore dentro la box del quiz facendo in modo che non andassero in overflow dandogli un aggiustamento all’overflow automatico e un font-family monospace.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Rispetto al Gantt iniziale in ritardo ma con la mia nuova percezione dovrei essere vicino alla fine.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare a cercare bug e metterli apposto e andare avanti con la documentazione