Diario di lavoro

| Luogo | SAM Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 10/10/2025 |  |  |
| Mattino | 8:20-11:35 | Pomeriggio | 12:30-15:45 |

Lavori svolti

Finito con la pagina che mostra i quiz, risolto creando un handler nel file app.js per gestire dei controlli che facevo nei file .hbs, creata la pagina finale che mostra i risultati del quiz ed iniziato a lavorare sulle funzioni dell’admin

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Problemi nel calcolo del risultato, calcolava tutte le risposte come parzialmente sbagliate, grazie a chatGPT l’ho risolto perché da solo non riuscivo a capire come fare. Dashboard admin non funzionante e server non si avvia dopo aver messo le funzioni admin, problema non ancora risolto

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Di qualche ora in anticipo

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Sistemare la questione dell’admin e completare tutte le sue funzioni che può fare